**Text

Description automatically generated with medium confidence**

Restaurant Balfisot Scrumverslag Sprint 5

Gedane dingen

* Voorgerechten pagina afgemaakt
* De rest van de gerechten i de database toegevoegd
* Voorgerechten pagina afgemaakt.
* Deel van Categorieën pagina herschreven
* Relatie aanmaken tussen Categorie en Gerechten

Hoe het ging

Het ging niet bepaald zoals ik het had gehoopt en verwacht omdat ik alweer een aantal keren vertraging heb opgelopen omdat ik ten eerste vastzat met iets. Ik moest namelijk van Meneer van der Linden een gedeelte van de categorie pagina herschrijven omdat de code niet was zoals hij het had verwacht en daar hoorde ook bij dat ik op een 1 of een andere manier elke card naar de respectievelijke categorie pagina’s moest linken en dat in 1 hardcoded card. Ik had geen idee hoe ik dit moest realiseren dus had ik dit maar op Discord, Reddit en Stack Overflow gevraagd maat dit heeft mij wel een aantal dagen gekost. Ook is er op maandag 20 maart per ongeluk wat water terechtgekomen op het toetsenbord van mijn laptop met als gevolg dat ik een dag moest wachten totdat ik weer mijn laptop kon gebruiken. Dit heeft dus ook voor vertraging gezorgd.

Afgemaakte dingen

* Categorie pagina (Met code zoals Meneer van der Linden had verwacht)
* Voorgerechten pagina
* Database (1 resterende gerecht toegevoegd)

Wat ik in sprint 6 ga doen

* Hoofdgerechten pagina afmaken
* Dessert pagina afmaken
* Snacks pagina afmaken
* Ontbijt pagina afmaken
* Dranken pagina afmaken
* Bestelling entiteit maken
* Bestellen pagina maken (En zorgen dat de bestellingen worden opgeslagen in de database)
* Login pagina maken
* Profiel pagina maken
* Bestellingen pagina maken